УТВЕРЖДАЮ:

Начальник МКУ

«Управление образования»

г. Рубцовска

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А. Мищерин

**ПЛАН**

**по устранению недостатков, выявленных в ходе**

**независимой оценки качества условий оказания услуг**

МБДОУ «Детский сад № 19 «Рябинка»

(наименование организации)

**на 2020 -2033 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Недостатки, выявленные в ходе независи­мой оценки ка­чества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия  по устранению недостатков,  выявленных в ходе независи­мой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок  реализации  мероприятия | Ответственный  Исполнитель (с указанием фа­милии, имени, отчества и долж­ности) |
| III. Доступность услуг для инвалидов | | | |
| 3.1 Несоответствие оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов | Оборудование дорожек для безопасного передвижения для ребенка –инвалида к входу в здание и местам отдыха | 2033 | Заведующий  Сердюк О.И.  Зам. зав. по АХЧ  Самарина Т.И. |
| Оборудование входа в здание: (обустройство пандуса, установка поручней с двух сторон при входе в ДОУ, установка нескользкого покрытия на крыльце и входной площадке, обустройство входного тамбура) | 2029 | Заведующий  Сердюк О.И.  Зам. зав. по АХЧ  Самарина Т.И. |
| Обустройство входов и отдельных мест для детей инвалидов в гардеробных, раздевалках | 2026 | Заведующий  Сердюк О.И.  Зам. зав. по АХЧ  Самарина Т.И. |
| Замена дверей (ширина проема не менее 0,9 м) | 2025 | Заведующий  Сердюк О.И.  Зам. зав. по АХЧ  Самарина Т.И. |
| Устранение перепадов высот пола в здании посредством обустройства пандусов, демонтажа порогов | 2024 |
|  | Заведующий  Сердюк О.И.  Зам. зав. по АХЧ  Самарина Т.И. |
| Замена пола в рекреации 1 и 2 этажей | 2028 | Заведующий  Сердюк О.И.  Зам. зав. по АХЧ  Самарина Т.И. |
| Обустройство путей эвакуации для детей инвалидов | 2029 | Заведующий  Сердюк О.И.  Зам. зав. по АХЧ  Самарина Т.И. |
| Капитальный ремонт санитарно –гигиенического помещения | 2027 | Заведующий  Сердюк О.И.  Зам. зав. по АХЧ  Самарина Т.И. |
| Обеспечение тактильными средствами путей движения детей с нарушениями зрения | 2023 | Заведующий  Сердюк О.И.  Зам. зав. по АХЧ  Самарина Т.И. |
| Оборудование подъемных платформ для обеспечения доступа инвалидов на креслах- колясках на этажи выше первого | 2031 | Заведующий  Сердюк О.И.  Зам. зав. по АХЧ  Самарина Т.И. |
| Обустройство помещений для размещения оборудования комнаты коррекционной гимнастики, сенсорной комнаты | 2030 | Заведующий  Сердюк О.И.  Зам. зав. по АХЧ  Самарина Т.И. |
| Реконструкция освещения | 2032 | Заведующий  Сердюк О.И.  Зам. зав. по АХЧ  Самарина Т.И. |
| 3.2 Несоответствие в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими | Проведение анализа состояния материально-технической базы ДОУ для организации обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ | 2020 | Заведующий  Сердюк О.И.  Зам. зав. по АХЧ  Самарина Т.И.  Зам. зав. по ВМР  Красникова Т.В.  Старший воспитатель  Мулина С.И. |
| Проведение инструктирования (обучения) педагогического персонала по работе с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ | 2020-2022 | Зам. зав. по ВМР  Красникова Т.В.  Старший воспитатель  Мулина С.И. |
| Размещение на сайте ДОУ, материалов по вопросам обучения и воспитания детей-инвалидов и детей с ОВЗ | 2020 | Зам. зав. по ВМР  Красникова Т.В.  Старший воспитатель  Мулина С.И. |

Заведующий

МБДОУ «Детский сад № 19 «Рябинка» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.И. Сердюк