Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

***«Центр развития ребёнка – детский сад № 53 «Топтыжка»***

города Рубцовска Алтайского края

658204, г. Рубцовск, ул. Алтайская, 33

телефон: 7-59-65, 7-59-66, e-mail:

[detsad-53-2011@mail.ru](mailto:detsad-53-2011@mail.ru)

08.02.2021 г. .№ 88

Отчёт о выполнении плана по устранению недостатков, выявленным в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности в 2019 году МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 53 «Топтыжка»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование критерия, по которому выявлены  недостатки | Наименование мероприятия | Мероприятие  реализовано - /Планируется реализация до 01.09.2022 | Фактический / Планируемый срок реализации |
|  | **Открытость и доступность информации об организации.** Частичное отсутствие требуемой информации на информационных стендах в МБДОУ | Размещение на информационном стенде в МБДОУ информации в соответствии с законодательством Российской Федерации | Реализовано. На информационных стендах  в МБДОУ размещена вся информация в соответствии с законодательством Российской Федерации | 20.02.  2020 г. |
|  | **Доступность услуг для инвалидов.**  Отсутствие пандуса | Оборудование входной группы пандусом (подъемной платформой) (при наличии финансирования) | Реализовано.  Оборудована входная группа пандусом | 27.07.  2020 г. |
|  | **Доступность услуг для инвалидов.**  Отсутствие специального парковочного места | Обустройство специального парковочного места (при наличии финансирования) | Планируется реализация | до 31.12.  2022 г. |
|  | **Доступность услуг для инвалидов.**  Отсутствие поручней вдоль стен, несоответствие требованиям ширины дверных проемов | Обустройство поручней, расширение дверных проемов (при наличии финансирования) | Планируется реализация | до 31.12.  2022 г. |
|  | **Доступность услуг для инвалидов**.  Отсутствие сменной кресла-коляски | Приобретение сменной кресла-коляски (при наличии финансирования) | Планируется реализация | до 31.12.  2022 г. |
|  | **Доступность услуг для инвалидов.**  Несоответствие санитарно-гигиенических помещений специальным требованиям | Оборудование санитарно-гигиенических помещений для инвалидов (при наличии финансирования) | Планируется реализация | до 31.12.  2022 г. |
|  | **Доступность услуг для инвалидов.**  Отсутствие дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Обеспечение дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации (при наличии финансирования) | Планируется реализация | до 31.12.  2022 г. |
|  | **Доступность услуг для инвалидов.**  Отсутствие дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Обеспечение дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля (при наличии финансирования) | Планируется реализация | до 31.12.  2022 г. |
|  | **Доступность услуг для инвалидов.**  Непредоставление услуг сурдо- и тифлопереводчика в рамках помощи, оказываемой работниками образовательной организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей территории | Введение в штатное расписание должности тифлосурдопереводчика (при наличии финансирования) | Планируется реализация | до 31.12.  2022 г. |
|  | **Доступность услуг для инвалидов.**  Отсутствие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому. | Организация предоставления консультативной помощи родителям-инвалидам в дистанционном режиме или на дому | Реализовано частично. На официальном сайте создан консультационный пункт, по средством которого возможно оказание консультационной помощи в дистанционном режиме | до 31.12.  2022 г. |