Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

**«Средняя общеобразовательная школа №19»**

**г. Рубцовска Алтайского края**

658224, г. Рубцовск, ул. Комсомольская, 204

тел.: 2-93-76, 2-93-85, e-mail: sch19 @mail.ru

№122 05.02.2021

.

**Отчёт о выполнении плана по устранению недостатков, выявленным в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности в 2019 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование критерия, по ко­торому выявлены  недостатки | Наименование мероприятия | Мероприятие  реализовано - /Планируется реализация до 01.09.2022 | Фактический / Планируемый срок реализации |
| 1 | Открытость и доступность информации об организации. | Подготовить и прикрепить таблички с информацией на кабинет директора по режиму работы и его ФИО | реализовано | - |
| 2. | Доступность услуг для инвалидов | - оборудование входных групп пандусами (подьемными платформами); | - | 2030 год |
| - выделение стоянок для автотранспортных средств инвалидов; | - | 2027 год |
| - строительство поручней, расширенных дверных проемов; | - | 2029 год |
| - приобретение сменных кресел-колясок; | - | 2030 год |
| -переоборудование для инвалидов санитарно-гигиенических помещений; | - | 2028 год |
| 3. | Удовлетворенность условиями оказания услуг | Пятидневная рабочая неделя для учащихся 2-3 классов | реализовано | - |
| Переоборудование неиспользуемого помещения в малый спортивный зал | реализовано | - |

Директор Е.В.Пуричи