Актуальная редакция муниципальной программы «Капитальный и текущий ремонт общеобразовательных учреждений города Рубцовска» на 2017-2025 годы»

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**"КАПИТАЛЬНЫЙ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА РУБЦОВСКА"**

**НА 2017 - 2025 ГОДЫ**

(в ред. постановлений Администрации города Рубцовска Алтайского края

от 14.02.2017 № 437, от 22.01.2018 № 70, от 13.11.2018 № 2958, от 06.02.2019 № 236, от 05.02.2020 № 241,

от 04.02.2021 № 255, от 22.07.2021 № 1978, от 27.12.2021 № 3645)

Паспорт

муниципальной программы "Капитальный и текущий ремонт

общеобразовательных учреждений города Рубцовска"

на 2017 - 2025 годы (далее по тексту - программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" города Рубцовска |
| Соисполнители программы | нет |
| Участники программы | Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения, подведомственные муниципальному казенному учреждению "Управление образования" города Рубцовска |
| Цель программы | Улучшение материально-технического состояния муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города в соответствии с нормативными требованиями безопасности, санитарными и противопожарными нормативами |
| Задачи программы | Задача 1 - проведение капитального и текущего ремонта муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии;  Задача 2 - создание безопасных, благоприятных условий для организации образовательного процесса в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях города |
| Программно-целевые инструменты | 1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" |
| Сроки и этапы реализации программы | 2017 - 2025 годы  программа реализуется в один этап |
| Объемы финансирования программы | Общий объем финансирования программы из всех источников составляет 33957,7 тыс. рублей, в том числе по годам:  2017 год - 3000,0 тыс. рублей;  2018 год – 15645,2 тыс. рублей;  2019 год – 4822,4 тыс. рублей;  2020 год – 5000,0 тыс. рублей;  2021 год – 5490,1 тыс. рублей;  2022 год - 0 тыс. рублей;  2023 год - 0 тыс. рублей;  2024 год - 0 тыс. рублей;  2025 год - 0 тыс. рублей.  Из них:  средства бюджета муниципального образования город Рубцовск Алтайского края (далее - бюджет города) – 21944,9 тыс. рублей, в том числе по годам:  2017 год – 3000,0 тыс. рублей;  2018 год – 3632,4 тыс. рублей;  2019 год – 4822,4 тыс. рублей;  2020 год – 5000,0 тыс. рублей;  2021 год – 5490,1 тыс. рублей;  2022 год – 0 тыс. рублей;  2023 год – 0 тыс. рублей;  2024 год – 0 тыс. рублей;  2025 год – 0 тыс. рублей.  средства краевого бюджета – 12012,8 тыс. рублей, в том числе по годам:  2017 год – 0 тыс. рублей;  2018 год – 12012,8 тыс. рублей;  2019 год – 0 тыс. рублей;  2020 год – 0 тыс. рублей;  2021 год – 0 тыс. рублей;  2022 год – 0 тыс. рублей;  2023 год – 0 тыс. рублей;  2024 год – 0 тыс. рублей;  2025 год – 0 тыс. рублей.  Сумма подлежит ежегодному уточнению в соответствии с решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края о бюджете муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на соответствующий год |
| Целевые индикаторы | - доля обучающихся общеобразовательных учреждений в современных и безопасных условиях;  - количество учреждений, в которых проведены ремонтные работы с начала реализации программы |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Реализация программы позволит к 2025 году осуществить ряд первоочередных мер по обеспечению безопасности и укреплению материально технической базы общеобразовательных учреждений, повышения качества образовательного процесса:  - увеличение доли обучающихся общеобразовательных учреждений в современных и безопасных условиях до 85%;  - завершение мероприятий капитального характера в зданиях общеобразовательных организаций, требующих капитального и текущего ремонта |

Раздел 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Образование - одна из основных отраслей, призванных обеспечить высокое качество жизни населения. Ключевые позиции стратегической и бюджетной политики развития образования базируются на общей стратегии развития государства, на проводимой в Алтайском крае бюджетной политике. В настоящее время в городе Рубцовске обеспечено стабильное функционирование учреждений образования, созданы предпосылки для дальнейшего развития системы образования.

Необходимость разработки данной программы вызвана условиями, в которых находятся муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения муниципального образования город Рубцовск Алтайского края (далее - "ОУ") в части материально-технического состояния. Физический износ зданий из-за длительной эксплуатации составляет 90%:

- до 10 лет эксплуатации - нет зданий; от 25 до 50 лет - 7; свыше 50 лет - 15 зданий.

Темпы износа зданий существенно опережают темпы их реконструкции.

Анализ состояния показывает, что 70% зданий ОУ 60 - 80 годов постройки и наличие вышеперечисленных факторов требует для улучшения материально-технического состояния зданий и обеспечения безопасности образовательного процесса, увеличение финансирования как на капитальные ремонты, так и на текущие.

В настоящее время материально-техническое обеспечение ОУ характеризуется высокой степенью изношенности инженерных сетей и коммуникаций, кровли, фундаментов, наружных стен, межэтажных перекрытий, недостаточным финансированием мероприятий, направленных на повышение безопасности ОУ.

Техническое состояние котельных и котельного оборудования ОУ устарело и не соответствует современным требованиям. В зимний период температура воздуха в помещениях отдельных ОУ не соответствует нормативным требованиям Санитарных правил и норм.

Проблемы по улучшению материально-технического состояния и базы ОУ требуют значительных финансовых затрат и являются приоритетными при распределении бюджетных средств.

Раздел 2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ,

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ОЖИДАЕМЫХ КОНЕЧНЫХ

РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ, СРОКОВ И ЭТАПОВ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Развитию образования в городе Рубцовске отводится особое место. Высокое качество непрерывного образования является залогом качества человеческого капитала, производительности трудовых ресурсов, инновационного характера производственной деятельности. Через обеспечение равного доступа к образованию, высокий уровень передаваемых знаний, создание возможностей самореализации, воспитание высокой культуры, интеллектуальное развитие личности система образования осуществляет значимый вклад в качество жизни.

Приоритеты муниципальной политики в сфере образования на период до 2025 года сформированы с учетом целей и задач, представленных в следующих стратегических документах:

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

2. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

3. Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации".

Действия по реализации данных приоритетов закрепляются в муниципальной программе, которая направлена на реализацию одной цели:

- улучшение материально-технического состояния муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города в соответствии с нормативными требованиями безопасности, санитарными и противопожарными нормативами.

Достижение поставленной цели программы будет осуществляться путем решения следующих основных задач:

Задача 1 - проведение капитального и текущего ремонта муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии и требующих первоочередного вмешательства за счет средств бюджета города;

Задача 2 - создание безопасных, благоприятных условий для организации образовательного процесса в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях.

Для достижения целей и решения задач программы определены целевые показатели (индикаторы), которые носят открытый характер и предусматривают возможности корректировки.

Информация о количественных характеристиках индикаторах (показателей) программы представлена в Таблице № 1 приложения к муниципальной программе "Капитальный и текущий ремонт общеобразовательных учреждений города Рубцовска" на 2017 - 2025 годы.

Программа реализуется с 2017 по 2025 годы и в один этап.

Конечными результатами реализации программы является обеспечение выполнения целей, задач и показателей муниципальной программы в целом, а именно:

- увеличение к 2025 году доли обучающихся общеобразовательных учреждений в современных условиях до 85%.;

- завершение к 2025 году мероприятий капитального характера в зданиях общеобразовательных организаций, требующих капитального и текущего ремонта.

Раздел 3. ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

В рамках программы предусматривается реализация мероприятий по капитальному и текущему ремонту общеобразовательных учреждений города Рубцовска.

Перечень программных мероприятий представлен в Таблице N 2.

Раздел 4. ОБЩИЙ ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Источником финансирования мероприятий программы является бюджет города и средства краевого бюджета. При определении размера средств, выделяемых на реализацию мероприятий программы из бюджета города, учитывается необходимый для их осуществления объем финансирования.

Общий объем финансирования программы из всех источников составляет 33957,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 3000,0 тыс. рублей;

2018 год – 15645,2 тыс. рублей;

2019 год – 4822,4 тыс. рублей;

2020 год – 5000,0 тыс. рублей;

2021 год – 5490,1 тыс. рублей;

2022 год – 0 тыс. рублей;

2023 год – 0 тыс. рублей;

2024 год – 0 тыс. рублей;

2025 год – 0 тыс. рублей.

Из них:

средства бюджета города – 21944,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 3000,0 тыс. рублей;

2018 год – 3632,4 тыс. рублей;

2019 год – 4822,4 тыс. рублей;

2020 год – 5000,0 тыс. рублей;

2021 год – 5490,1 тыс. рублей;

2022 год – 0 тыс. рублей;

2023 год – 0 тыс. рублей;

2024 год – 0 тыс. рублей;

2025 год – 0 тыс. рублей.

средства краевого бюджета – 12012,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 0 тыс. рублей;

2018 год – 12012,8 тыс. рублей;

2019 год – 0 тыс. рублей;

2020 год – 0 тыс. рублей;

2021 год – 0 тыс. рублей;

2022 год – 0 тыс. рублей;

2023 год – 0 тыс. рублей;

2024 год – 0 тыс. рублей;

2025 год – 0 тыс. рублей.

Направления расходов, источники финансирования и финансовые затраты программы могут ежегодно уточняться, исходя из возможностей бюджета города на очередной финансовый год.

Допускается перераспределение данных средств на осуществление иных программных мероприятий в рамках объемов финансирования, утвержденных в бюджете города на соответствующий год.

Сводные финансовые затраты по направлениям программы представлены в Таблице 3.

Раздел 5. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ

МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

При реализации настоящей программы для достижения поставленных ею целей необходимо учитывать следующие возможные риски:

финансовые, связанные с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем финансирования мероприятий программы. Реализация данных рисков может повлечь срыв программных мероприятий, что существенно сократит создание безопасных, благоприятных условий для организации образовательного процесса;

макроэкономические, связанные с возможным ухудшением положения в экономике, высокой инфляцией, что может вызвать необоснованный рост стоимости товаров и услуг ремонтных работ, снизить их доступность.

Механизм минимизации рисков:

- оперативное реагирование на изменение законодательства, своевременная корректировка распределения средств;

- при размещении муниципальных закупок согласно Федеральному закону от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" часть муниципальных контрактов может быть не заключена в связи с отсутствием претендентов, а также заключение муниципальных контрактов с организациями, которые окажутся неспособными исполнить обязательства по контрактам. Проведение повторных процедур приведет к изменению сроков исполнения программных мероприятий;

- своевременное и качественное составление технической документации, своевременное проведение размещения закупок.

Планирование мероприятий программы и объемов финансирования приведет к минимуму финансовых, организационных и иных рисков.

Раздел 6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Ответственным исполнителем программы является МКУ "Управление образования" города Рубцовска, который обеспечивает:

- координацию действий участников программы;

- достижение утвержденных значений целевых индикаторов;

- внесение изменений в программу в установленном порядке с учетом предложений участников программы;

- обеспечивают целевое использование выделенных бюджетных средств.

Предоставление отчетности осуществляется в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 21.10.2020 N 2589 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Рубцовск Алтайского края".

Раздел 7. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности программы осуществляется согласно Приложению 2 к утвержденному Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ.

Эффективность и результативность программы учитывает, во-первых, степень достижения целевых индикаторов программы, во-вторых, степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета города и, в-третьих, степень реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

Оценка эффективности программы осуществляется в соответствии с утвержденной Методикой оценки эффективности муниципальных программ.

1. Доля обучающихся общеобразовательных учреждений в современных и безопасных условиях (Уоб). Единица измерения - проценты. Расчет показателя:

рассчитывается по формуле:



где:

Чсбу - численность обучающихся общеобразовательных учреждений, занимающихся в современных и безопасных условиях (мониторинг МКУ "Управление образования" г. Рубцовска);

Чв - численность обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования (всего) (форма № ОО-1).

Начальник отдела

по организации управления

и работе с обращениями

Т.Д.ПЛАТОНЦЕВА

Таблица N 1

СВЕДЕНИЯ

ОБ ИНДИКАТОРАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Базовый индикатор | Значение по годам | | | | | | | | |
| Годы реализации муниципальной программы | | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 |
|  | "Капитальный и текущий ремонт общеобразовательных учреждений города Рубцовска" края на 2017 - 2025 годы | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля обучающихся общеобразовательных учреждений в современных и безопасных условиях | % | 75 | 76 | 77,5 | 79,5 | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 2. | Количество учреждений, в которых проведены ремонтные работы с начала реализации программы | Ед. | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель, задача, мероприятие | Ожидаемый  результат | Исполнители программы | Сумма расходов, тыс. рублей | | | | | | | | | | Источники финансирования |
| 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная программа «Капитальный и текущий ремонт общеобразовательных учреждений города Рубцовска» на 2017-2025 годы | | | | | | | | | | | | | |
| Цель. Улучшение материально-технического состояния муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города в соответствии с нормативными требованиями безопасности, санитарными и противопожарными нормативами |  |  | **3000,0** | **15645,2** | **4822,4** | **5000,0** | **5490,1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **33957,7** | **Всего** |
| 3000,0 | 3632,4 | 4822,4 | 5000,0 | 5490,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21944,9 | Бюджет города |
| 0 | 12012,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12012,8 | Краевой бюджет |
| Задача 1. Проведение капитального и текущего ремонта муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии и требующих первоочередного вмешательства за счет средств бюджета города | Создание условий для образовательного процесса, соответствующие современным требованиям |  | 465,6 | 2446,2 | 407,0 | 123,8 | 2619,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6061,9 | Всего |
| 465,6 | 2446,2 | 407,0 | 123,8 | 2619,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6061,9 | Бюджет города |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Краевой бюджет |
| Мероприятие 1.1. Капитальный и текущий ремонт систем отопления и водоснабжения в зданиях | Приведение зданий общеобразовательных учреждений в соответствии с санитарными, техническими и противопожарными нормами |  | 282,9 | 259,2 | 407,0 | 0 | 410,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1359,4 | Бюджет города |
| Мероприятие 1.2. Капитальный и текущий ремонт санузлов | Приведение зданий общеобразовательных учреждений в соответствие с санитарными, техническими и противопожарными нормами | Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения | 182,7 | 1322,5 | 0 | 81,0 | 1802,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3388,7 | Бюджет города |
| Мероприятие 1.3. Капитальный и текущий ремонт пищеблока | Приведение зданий общеобразовательных учреждений в соответствие с санитарными, техническими и противопожарными нормами | Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения | 0 | 0 | 0 | 42,8 | 406,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449,3 | Бюджет города |
| Мероприятие 1.4. Капитальный и текущий ремонт спортзала | Приведение зданий общеобразовательных учреждений в соответствие с санитарными, техническими и противопожарными нормами | Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения | 0 | 864,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864,5 | Бюджет города |
| Задача 2. Создание безопасных, благоприятных условий для организации образовательного процесса в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях города | Создание безопасных и благоприятных условий организации образовательного процесса |  | 2534,4 | 13199,0 | 4415,4 | 4876,2 | 2870,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27895,8 | Всего |
| 2534,4 | 1186,2 | 4415,4 | 4876,2 | 2870,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15883,0 | Бюджет города |
| 0 | 12012,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12012,8 | Краевой бюджет |
| Мероприятие 2.1. Капитальный и текущий ремонт кровли | Создание безопасных и благоприятных условий организации образовательного процесса | Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения | 2289,2 | 0 | 1100,7 | 1843,4 | 2474,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7707,8 | Бюджет города |
| Мероприятие 2.2. Замена деревянных оконных блоков на блоки из ПВХ профиля | Приведение зданий общеобразовательных учреждений в соответствие с санитарными, техническими и противопожарными нормами. | Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения | 195,4 | 13126,6 | 21,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13343,8 | Всего |
| 195,4 | 1113,8 | 21,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1331,0 | Бюджет города |
| 0 | 12012,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12012,8 | Краевой бюджет |
| Мероприятие 2.3. Выполнение предписаний надзорных органов | Приведение зданий общеобразовательных учреждений в соответствие с санитарными, техническими и противопожарными нормами. | Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения | 49,8 | 72,4 | 3292,9 | 3032,8 | 396,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6844,2 | Бюджет города |

Таблица 3

ОБЪЕМ

ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники и направления расходов | Сумма расходов, тыс. рублей | | | | | | | | | |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 11 |
| Всего финансовых затрат | 3000,0 | 15645,2 | 4822,4 | 5000,0 | 5490,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33957,7 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из бюджета города | 3000,0 | 3632,4 | 4822,4 | 5000,0 | 5490,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21944,9 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 0 | 12012,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12012,8 |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Капитальные вложения | 3000,0 | 15645,2 | 4822,4 | 5000,0 | 5490,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33957,7 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из бюджета города | 3000,0 | 3632,4 | 4822,4 | 5000,0 | 5490,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21944,9 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 0 | 12012,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12012,8 |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из бюджета города | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |