Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Капитальный и текущий ремонт общеобразовательных учреждений города Рубцовска» на 2017-2025 годы

за 2021 год

С целью улучшения материально-технического состояния муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений в соответствии с нормативными требованиями безопасности, санитарными и противопожарными нормативами. Постановлением Администрации города Рубцовска от 23.12.2016 № 5283 утверждена муниципальная программа «Капитальный и текущий ремонт общеобразовательных учреждений города Рубцовска» на 2017-2025 годы».

Программа состоит из основных задач, которые направлены на проведение капитального и текущего ремонта общеобразовательных организаций, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии и требующих первоочередного вмешательства за счет средств бюджета города и создание безопасных и благоприятных условий.

Кроме того, предусматривается выполнение работ по организационно-техническому и аналитическому сопровождению Программы, заключение соглашений, необходимых для реализации Программы. Размещение заказа на выполнение работ (оказание услуг) осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

Выполнение задач Программы обеспечивается путем реализации программных мероприятий.

В 2021 году в муниципальную систему образования входило 18 общеобразовательных организаций. По плану капитальный либо текущий ремонты требовались в 7 учреждениях. В период 2021года выполнен текущий ремонт в 7 зданиях образовательных организаций. Ремонтные работы в образовательных организациях проведены эффективно.

В результате реализации программы в 2021 году были устранены аварийные ситуации, достигнуты следующие результаты:

Проведены капитальный и текущий ремонты в следующих муниципальных общеобразовательных учреждениях:

МБОУ «Гимназия № 8» - текущий ремонт систем отопления и водоснабжения;

МБОУ «Кадетская средняя общеобразовательная школа № 2» имени Героя Советского Союза Матвея Степановича Батракова - текущий ремонт санузлов;

МБОУ «Гимназия «Планета Детства» - ремонт пищеблока;

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1», МБОУ «Гимназия № 3» - капитальный ремонт кровли.

Исполнены предписания надзорных органов в МБОУ«Средняя общеобразовательная школа № 1», МБОУ «Гимназия № 3», МБОУ «Лицей «Эрудит», МБОУ «Лицей № 6».

В 87,9% общеобразовательных организациях города Рубцовска сформирована образовательная среда в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы образовательной организации, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и по созданию соответствующей образовательной и социальной среды.

Чсбу 12475 чел.

Доб = --------- х 100% = --------------- х 100% = 87,9%,

Чв 14198 чел.

где:

Чсбу - численность обучающихся общеобразовательных учреждений, занимающихся в современных и безопасных условиях (мониторинг МКУ «Управление образования» г.Рубцовска);

Чв - численность обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования (всего) (форма № ОО-1).

В 2021 году из средств бюджета города на реализацию мероприятий Программы было запланировано 5490,1 тыс. руб., фактически на программные мероприятия за указанный период израсходовано 5490,1 тыс. руб. из средств бюджета города. Финансирование мероприятий Программы составило 100%.

Подводя итоги реализации Программы, можно сделать вывод, что согласно методике оценки, эффективность Программы составляет 85,7 %. Это является высоким уровнем эффективности.

O = (Cel + Fin + Mer)/3 = (100+100+71,5)/3 = 90,5 %.

Расчет комплексной оценки эффективности Программы:

1. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы:

m

Cel = (1/m) \*Σ (Si) = 1/2\*(100+100) = 0,5\*200 = 100%.

Si = Fi/Pi\*100%

S1 = 87,9/85\*100 = 103,4%~100%;

S2 = 7/7\*100 = 100%.

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета программы:

Fin = К/L\*100% = 5490,1 тыс. руб. /5490,1тыс. руб. = 100%.

3. Оценка степени реализации мероприятий программы:

n

Mer = (1/n) \* Σ (Rj\*100%) = 1/7\*(5\*100%) = 0,143\*500 = 71,5%.

Начальник МКУ «Управление

образования»г. Рубцовска А.А. Мищерин

Костенко Тамара Викторовна, 96-3-56

Буконкина Людмила Викторовна, 96-3-65