Отчет

о ходе реализации муниципальной программы (МП)

«Капитальный и текущий ремонт общеобразовательных учреждений города Рубцовска» на 2017-2025 годы

(название программы в соответствии с паспортом)

Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» города Рубцовска

(наименование организации, разработавшей программу)

за январь – декабрь 2021 года

Форма № 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | | Объём финансирования в целом по программе, тыс. руб. | | | | | в том числе капитальные вложения, тыс. руб. | | | | |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | бюджет города | внебюд-жетные средства | итого | федеральный бюджет | краевой бюджет | бюджет города | внебюд-жетные средства | итого |
| Всего по МП | план | 0 | 0 | 5490,1 | 0 | 5490,1 | 0 | 0 | 5490,1 | 0 | 5490,1 |
| факт | 0 | 0 | 5490,1 | 0 | 5490,1 | 0 | 0 | 5490,1 | 0 | 5490,1 |

Форма № 1а

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ожидаемый результат по выполненным мероприятиям  (согласно паспорту МП) | Полученный результат за отчетный период по выполненным мероприятиям | Объём финансирования по выполненным мероприятиям |
|
| **Задача 1. Проведение капитального и текущего ремонта муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии и требующих первоочередного вмешательства за счет средств бюджета города** |  | **2619,3** |
| Мероприятие 1.1. Капитальный и текущий ремонт систем отопления, горячего и холодного водоснабжения в зданиях | Проведен текущий ремонт систем отопления, горячего и холодного водоснабжения в зданиях МБОУ «Гимназия № 3», МБОУ «Гимназия № 8» | 410,3 |
| Мероприятие 1.2. Капитальный и текущий ремонт санузлов | Текущий ремонт санузлов в МБОУ КСОШ № 2 им. Батракова | 1802,5 |
| Мероприятие 1.3. Капитальный и текущий ремонт пищеблока и обеденных залов | Отремонтирован пищеблок в МБОУ «Гимназия «Планета Детства» | 406,5 |
| Мероприятие 1.4. Капитальный и текущий ремонт спортзала | Финансирование данного мероприятия не было | 0 |
| **Задача 2. Создание безопасных, благоприятных условий для организации образовательного процесса в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях города** |  | **2870,8** |
| Мероприятие 2.1. Капитальный и текущий ремонт кровли | Проведен капитальный ремонт кровли в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1», МБОУ «Гимназия № 3» | 2474,5 |
| Мероприятие 2.2. Замена деревянных оконных блоков на блоки из ПВХ профиля | Финансирование данного мероприятия не было | 0 |
| Мероприятие 2.3. Выполнение предписаний надзорных органов | Выполнены предписания надзорных органов в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1», МБОУ «Лицей «Эрудит», МБОУ «Лицей № 6» | 396,3 |
|

Форма № 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование индикаторов, показателей МП  (согласно паспорту МП) | Единицы  измерения | План  на отчетный год | Факт  за отчетный период | Факт к плану  в %  или отклонение (+) (-) |
| 1. | Доля обучающихся общеобразовательных учреждений в современных и безопасных условиях | % | 85 | 87,9 | +2,9 |
| 2. | Количество учреждений, в которых проведены ремонтные работы с начала реализации программы | Ед. | 7 | 7 | 100 |

Начальник МКУ «Управление

образования» г. Рубцовска \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_Мищерин Алексей Алексеевич

(подпись) (Фамилия Имя Отчество)

Исполнитель: Костенко Т.В.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Алексеева В.В.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Стрельцова Ю.В.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Эл.адрес\_\_\_ kostenko@ruo.ugmk-telecom.ru\_\_\_\_\_\_

8(38557) 96-356